Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# TYTUŁ:

# „Asysta techniczna bazy danych SI MGiSM”

- Cel pracy:

Celem pracy jest zapewnienie wsparcia technicznego SI MGiSM.

System Informatyczny MGiSM będący elementem Ekoinfonetu, został opracowany w 2017 r. w ramach przedsięwzięcia „Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018”, które koncentrowało się na utworzeniu bazy danych (repozytorium i wybranych elementów hurtowni danych wielokomponentowego systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 28h ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska) oraz portalu mapowego. System w wersji operacyjnej w ramach Ekoinfonetu funkcjonuje od początku 2018 roku.

Poniżej przedstawiono charakterystykę elementów architektury fizycznej SI MGiSM

| Element architektury fizycznej | Dane w systemie plików | Typ elementu | «Macierz dyskowa» |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje szczegółowe | Macierz dyskowa przechowująca dane plikowe SI MGiSM: Dane rastrowe zarządzane przez ArcGIS Server Dane multimedialne dokumentujące wykonane prace monitoringowe |
| Element architektury fizycznej | Serwer CMS | Typ elementu | «Serwer wirtualny linux» |
| Informacje szczegółowe | Wirtualny serwer z systemem operacyjnym Linux. Portal CMS realizujący funkcjonalność komponentów logicznych systemu: Portal CMS (PC); Baza CMS (BC); Repozytorium plików (RC). |
| Element architektury fizycznej | Serwer GIS | Typ elementu | «Serwer wirtualny Windows» |
| Informacje szczegółowe | ArcGis Server Enterprise Advanced 10.9.1 |
| Element architektury fizycznej | Serwer aplikacyjny | Typ elementu | «Serwer wirtualny Linux» |
| Informacje szczegółowe | Wirtualny serwer z systemem operacyjnym Linux. Serwer JE - Tomcat 8 Aplikacje SI MGiSM – webowe aplikacje realizujące funkcjonalność komponentów logicznych systemu (dystrybuowane jako pakiety war); Technologie dla aplikacji klienckich SI MGiSM (warstwa prezentacji); Technologie dla aplikacji serwerowych SI MGiSM. |
| Element architektury fizycznej | Serwer bazodanowy | Typ elementu | «Serwer fizyczny Linux» |
| Informacje szczegółowe | Fizyczny serwer z systemem Linux Serwer bazodanowy: Oracle Database 11g RAC |
| Element architektury fizycznej | Serwer wirtualny Serwer BI | Typ elementu | «Serwer wirtualny» |
| Informacje szczegółowe | Wirtualny serwer z systemem Linux Oracle Business Intelligence 11g |

- Zakres pracy:

Zamównienie pn. „Asysta techniczna bazy danych SI MGiSM” zostało podzielone na trzy etapy, w których realizowane będą trzy zadania.

Etap I

Zadanie 1. Świadczenie wsparcia technicznego na rzecz Zamawiającego, które obejmuje poprawę funkcjonalności systemu w zakresie możliwości zatwierdzenia formularzy oceny stanu zachowania gatunku.

SI MGiSM składa się z modułu – baza danych oraz modułu – portal mapowy. Dostęp do modułu bazy danych jest realizowany poprzez logowanie z wykorzystaniem nazwy i hasła. W systemie wyróżniono kilka poziomów (ról) dostępu, w tym m.in. dostęp na poziomie eksperta dedykowany dla podmiotu zewnętrznego realizującego monitoring gatunków i siedlisk morskich na zlecenie GIOŚ. Dokumentacja opisująca strukturę bazy danych i zasady jej funkcjonowania jest dostępna u Zamawiającego.

Zadanie ma na celu umożliwienie na poziomie eksperta zatwierdzenie danych wprowadzonych do formularzy oceny stanu zachowania gatunku na stanowisku. Aktualnie nie ma możliwości zatwierdzania danych dla jednego z kilku monitorowanych gatunków morskich (w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia przedstawiono przykładowo wypełniony formularz wraz z informacją o przyczynie braku możliwości zatwierdzenia formularza).

Termin realizacji etapu I: do 30 października 2022 roku.

Etap II

Zadanie 2: Świadczenie asysty technicznej w celu rozszerzenia funkcjonalności SI MGiSM, które obejmuje umożliwienie pobierania przez SI MGiSM plików w formacie excel z danymi pozyskanymi z pasywnego monitoringu morświna z wykorzystaniem urządzeń FPOD.

W związku z wprowadzaniem do wykonywania monitoringu urządzeń nowszych pod względem technologicznym i związanym z tym zaktualizowaniem oprogramowania do ich obsługi, zaistniała konieczność dostosowania systemu informatycznego MGiSM do importowania danych w nowym formacie.

Aktualnie SI MGiSM jest przystosowany do pobierania plików z urządzeń CPOD. Struktura plików CPOD jest opisana w dokumentacji systemu, która jest dostępna u Zamawiającego.

W wyniku realizacji zadania GIOŚ zamierza pozostawić aktywny format plików wejściowych do SI MGiSM w aktualnym formacie z urządzeń CPOD oraz równolegle importować do bazy danych pliki w formacie z urządzeń FPOD. W związku z tym, oba formaty wejściowe, tj. z urządzeń CPOD oraz urządzeń FPOD powinny być dostępne dla podmiotu wprowadzającego dane do systemu.

Poniżej przedstawiono strukturę plików wyjściowych (tytuły kolumn oraz ich zawartość) z oprogramowania do obsługi urządzeń FPOD:

| Kolumny | File | Nazwa pliku poddanego analizie (FP3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | podN | numer fabryczny urządzenia FPOD |
| 2 | ChunkEnd | data / godzina zakończenia analizowanego przedziału czasu |
| 3 | Minute | wartość absolutna – liczba minut od roku 1900 – pozwala na weryfikację daty godziny lub wykorzystanie w analizach danych bez konieczności wykorzystania formatowania typu „data” „godzina” |
| 4 | Temp | temperatura °C |
| 5 | Angle | kąt nachylenia – jako wartość przechyłu urządzenia od pionu |
| 6 | MinutesON | liczba minut (analizowanych) |
| 7 | DPM | minuty pozytywnej detekcji |
| 8 | Nfiltered/m | liczba przefiltrowanych „sygnałów” |
| 9 | Nall/m | liczba wszystkich „sygnałów” |
| 10 | %TimeLost | % czasu „utraconego” (zła jakość itp.) |
| 11 | %m SonarRisk | % minut ze złą jakością z powodu dźwięków zakwalifikowanych jako „sonar” |
| 12 | %m Sediment noise | % minut ze złą jakością z powodu dźwięków zakwalifikowanych jako „szum’ |
| 13 | LandmarkSeq_total | liczba znaczników weryfikowanych jako potencjalna wokalizacja morświna w odległości powyżej 250m od urządzenia POD |
| 14 | %m WUTSrisk | % minut zakwalifikowanych jako „weak unknown train sources” – nieznane źródło dźwięku |

Rekomendacja zakresu danych do importu do SI MGiSM obejmuje dane w kolumnach od 1 do 9.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik programu Excel z próbką danych:

| podN | ChunkEnd | Minute | Temp | Angle | MinutesON | DPM | Nfiltered/m | Nall/m | %TimeLost | %m SonarRisk | %m Sediment noise | LandmarkSeq_total | %m WUTSrisk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6427 | 18/3/2021 05:54 | 63753474 | 7,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 171,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6427 | 18/3/2021 05:55 | 63753475 | 7,00 | 189,00 | 1 | 0 | 0 | 11383,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6427 | 18/3/2021 05:56 | 63753476 | 7,00 | 179,00 | 1 | 0 | 0 | 3924,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6427 | 18/3/2021 05:57 | 63753477 | 7,00 | 164,00 | 1 | 0 | 0 | 1570,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6427 | 18/3/2021 05:58 | 63753478 | 7,00 | 164,00 | 1 | 0 | 0 | 220,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6427 | 18/3/2021 05:59 | 63753479 | 7,00 | 151,00 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6427 | 18/3/2021 06:00 | 63753480 | 7,00 | 125,00 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6427 | 18/3/2021 06:01 | 63753481 | 7,00 | 136,00 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Termin realizacji etapu II: do 9 listopada 2022 roku.

Etap III

Zadanie 3. Świadczenie wsparcia technicznego na rzecz Zamawiającego, które obejmuje poprawę funkcjonalności systemu w zakresie możliwości zapisania w systemie pliku do zasilenia węzła GIOŚ INSPIRE.

W związku z wprowadzeniem do bazy danych SI MGiSM nowych danych dla gatunków ryb, minogów, ssaków oraz siedlisk morskich zaistniała konieczność wyeksportowania danych w formacie, dla jakiego jest opracowane narzędzie do zasilenia węzła GIOŚ INSPIRE.

Struktura plików bazy danych w zakresie generowania plików INSPIRE jest opisana w dokumentacji systemu, która jest dostępna u Zamawiającego.

Termin realizacji etapu III: do 8 grudnia 2022 roku.

Bezpieczeństwo systemu i danych

System w zakresie bezpieczeństwa winien zapewniać podstawowe elementy wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności i RODO tj.:

- autentyczność – pochodzenie lub zawartość opisu danych są zgodne z deklarowanymi;

- identyfikacja i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników;

- integralność – właściwość zapewniająca, że zasób danych systemu nie zostanie zmodyfikowany w sposób nieuprawniony;

- niezaprzeczalność – osoba wprowadzającą informację powinna być powiązana z danymi, które wprowadza, nie można zanegować swojego uczestnictwa w przetwarzaniu danych;

- poufność – informacje nie są ujawniane nieupoważnionym osobom (zasada powiązana z rozliczalnością i identyfikacją użytkowników);

- rozliczalność – dane w systemie nie giną, można je przypisać do osoby i czasu oraz nie można ich zmienić (błąd jest odnotowany w systemie i nie daje się skasować).

Istotnym elementem, który powinien zostać przetestowany jest wydajność systemu, a także określona w umowie z Wykonawcą dostępność czyli właściwość systemu określającą np. poziom procentowy wskazujący na ile zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie użytkownika, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym (określane też jako SLA systemu - Service Level Agreement).

- Przedmiot obioru pracy:

Etap I

Termin realizacji do 30 października 2022 r.

Przedmiotem odbioru będzie sprawozdanie z wykonania etapu I (wydruk oraz zapis cyfrowy (na płytach CD/DVD) w dwóch egzemplarzach) zawierające co najmniej:

- opis wykonanych prac wraz ze sposobem ich wykonania;

- opisem dokonanych w ramach etapu modyfikacji niezbędnych do osiągnięcia zakładanych rezultatów wraz z wynikami testów potwierdzających osiągnięcie zakładanej funkcjonalności.

Etap II

Termin realizacji do 9 listopada 2022 r.

Przedmiotem odbioru będzie sprawozdanie z wykonania etapu II (wydruk oraz zapis cyfrowy (na płytach CD/DVD) w dwóch egzemplarzach) zawierające co najmniej:

- opis wykonanych prac wraz ze sposobem ich wykonania;

- opisem dokonanych w ramach etapu modyfikacji niezbędnych do osiągnięcia zakładanych rezultatów wraz z wynikami testów potwierdzających osiągnięcie zakładanej funkcjonalności.

Etap III

Termin realizacji do 8 grudnia 2022 r.

Przedmiotem odbioru będzie sprawozdanie z wykonania etapu III (wydruk oraz zapis cyfrowy (na płytach CD/DVD) w dwóch egzemplarzach) zawierające co najmniej:

- opis wykonanych prac wraz ze sposobem ich wykonania;

- opisem dokonanych w ramach etapu modyfikacji niezbędnych do osiągnięcia zakładanych rezultatów wraz z wynikami testów potwierdzających osiągnięcie zakładanej funkcjonalności;

- dokumentację techniczną zaktualizowaną po przeprowadzonych modyfikacjach.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję instalacyjną zaktualizowanej wersji SI MGiSM do zainstalowania w środowisku GIOŚ wraz z kodami źródłowymi, a także dokumentację zawierającą pełna instrukcję wystarczającą do samodzielnej instalacji i uruchomienia aplikacji na serwerach w środowisku GIOŚ.