\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 miejscowość i data

**FORMULARZ CENOWY**

przygotowany na potrzeby procedury szacowania wartości zamówienia dla zadania:

 „Wykonanie badań substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych trzecią listą obserwacyjną według wymagań dyrektywy 2013/39/UE, w latach 2020-2021”.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie danych Oferenta i sporządzenie kalkulacji kosztów zgodnie z tabelami przedstawionymi poniżej.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa(y) Oferenta(-ów) / Imiona i nazwiska Oferentów |  |
| Dane adresowe Oferenta(ów) |
| Kod pocztowy siedziby, miejscowość, kraj |  |
| Ulica, numer domu, numer lokalu |  |
| Numer telefonu, numer faksu, adres email |  |

Tab. 1. Kalkulacja kosztów zamówienia: „Wykonanie badań substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych trzecią listą obserwacyjną według wymagań dyrektywy 2013/39/UE, w latach 2020-2021”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Wartość netto zadania****[zł]** | **Wartość brutto zadania****(netto + podatek VAT)****[zł]** | **Podstawa szacowania (np. wartość roboczogodziny)** |
| ETAP I |
| **1A** | Analiza źródeł zanieczyszczeń w celu ustalenia lokalizacji punktów pomiarowo kontrolnych.  |  |  |  |
| **2A** | Przygotowanie metodologii analitycznych oznaczeń wszystkich substancji z listy wg powyższej tabeli oraz wykazanie w oparciu o badania próbek naturalnych, charakterystyk tych metod jako wystarczających do badania związków z listy. |  |  |  |
| **3A** | Wykonanie serii pobierania próbek w 15 punktach pomiarowo-kontrolnych, rozlokowanych na rzekach lub jeziorach całego kraju, na potrzeby oznaczenia substancji o numerach 1-19 w tabeli – jedna seria pobierania wykonana do 16.10.2020 r.; |   |  |  |
| **4A** | Przygotowanie raportu z wykonanych prac. |  |  |  |
| ETAP I CZĘŚĆ A RAZEM |  |  |  |
| **1B** | Wykonanie serii pobierania próbek w 15 punktach pomiarowo-kontrolnych na potrzeby oznaczenia substancji o numerach 1-19 ww. tabeli – jedna seria pobierania wykonana do 27.11.2020 r.; |  |   |  |
| **2B** | Wykonanie oznaczeń substancji pochodzących ze wszystkich serii pobierania zrealizowanego w części A i B etapu I (niektóre z substancji są nietrwałe, więc oznaczanie substancji z cz. A I etapu powinno być zrealizowane odpowiednio wcześnie). |  |  |  |
| **3B** | Przygotowanie raportu z wykonanych prac w I etapie. |  |  |  |
| **4B** | Przygotowanie zestawień wyników wszystkich analiz w formacie raportowym o rozszerzeniu xls |  |  |  |
| ETAP I CZĘŚĆ B RAZEM |  |  |  |
|  ETAP II |
| **1** | Wykonanie serii pobierania próbek w 15 punktach pomiarowo-kontrolnych na potrzeby oznaczenia substancji o numerach 1-19 ww. tabeli – cztery serie pobierania wykonane do 30.09.2021 r.; |  |  |  |
| **2** | Wykonanie oznaczeń substancji pochodzących ze wszystkich serii pobierania zrealizowanego w etapie II. |  |  |  |
| **3** | Przygotowanie raportu z wykonanych prac. |  |  |  |
| **4** | Przygotowanie zestawień wyników wszystkich analiz wykonanych w etapie II w formacie raportowym o rozszerzeniu xls.  |  |  |  |
| RAZEM – ETAP II  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje |
| 1 | Świadczenie usługi asysty merytorycznej – 100 osobogodzin i odbycie 1 spotkania (w formie stacjonarnej na terenie Europy lub zdalnie) przez eksperta Wykonawcy  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie analiz jednej serii dla wszystkich substancji z listy (1-19) w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym wraz z obsługą logistyczną pobrania próbki w jednym ppk.  |  |  |  |
|  |  |  |